| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ МИӘКӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МИӘКӘ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЯКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР						                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ «17» февраль 2022 й.                     №  _24                         «17» февраля 2022 г.

с. Киргиз-Мияки

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район к безаварийному пропуску паводка 2023 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2022 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в сельском поселении Миякинский сельсовет противопаводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску  паводка 2023 года согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску  паводка 2022 года согласно приложению № 2.

- Назначить ответственных лиц по организации работ в целях  безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям  и рекам, расположенным на территории сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан согласно  приложению № 3.

- В срок до 20 марта 2023 года членам комиссии выехать и обследовать потенциально опасные объекты и доложить о состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на них.

- В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения организовать дежурство. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и  аварийных бригад необходимую технику;

принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы;

подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка и     выполнить мероприятия согласно приложению № 4.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Миякинский сельсовет 		   		                         А.И. Сапожков

Приложение №1 к постановлению главы сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ

№ 24  от «_17_» февраля  2022 года

Состав паводковой комиссии по подготовке к пропуску паводка 2023 года по сельскому поселению Миякинский сельсовет

| № п/п | Фамилия и инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сапожков А.И. | Глава администрации сельского поселения Миякинский сельсовет | 2-10-85 |
| 2. | Никифоров А.В. | Инженер по благоустройству администрации сельского поселения Миякинский сельсовет | 2-16-52 89961075547 |
| 3. | Гилязова М.Ф. | Зам. главы сельского поселения Миякинский сельсовет | 2-16-10 |
| 4. | Устивицкая Н.В. | управляющая делами администрации сельского поселения Миякинский сельсовет | 2-16-52 |
| 5. | Садыков Айрат Ханифович | директор Миякинского филиала ГУСП «МТС Центральная» (по согласованию) | 2-15-73 |
| 6. | Хамматов С. В. | директор ООО «Мияки-коммунальный сервис» (по согласованию) | 2-93-51 |
| 7. | Мухамедьяров М. Ю. | староста с. Родниковка | 8-927-937-36-07 |
| 8. | Садыкова З.Б. | староста д. Курманайбаш | 2-14-22 |
| 9. | Ахметшин И.Ш. | староста д. Кызыл-Чишмы | 2-20-44 |
| 10. | Тепляков П.В. | староста с. Ерлыково | 3-04-95 8-927-639-62-46 |

Начальник штаба управления

КЧС и ОБП сельского поселения 					               А.И. Сапожков

Приложение №2 к постановлению главы сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ

№ 24от «_17_» февраля 2022 года

План мероприятий по подготовке к пропуску паводка 2023 года на территории сельского поселения Миякинский сельсовет

| № п\п | Наименование мероприятий | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать на территории сельского поселения Миякинский сельсовет паводковую комиссию для организации работ по подготовке к пропуску весеннего паводка | До 01.03.2023 | Гилязова М.Ф. Устивицкая Н.В. |
| 2. | Назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ, защите объектов от повреждений | До 20.03.2023 | Сапожков А.И. Хамматов С. В.(по согласованию) |
| 3. | Провести проверку технического состояния прудов. | До 20.03.2023 | Паводковая комиссия |
| 4. | Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод | До 20.03.2023 | Паводковая комиссия |
| 5. | Обеспечить своевременное информирование населения о прохождении паводка в наиболее вероятных местах затопления; назначить ответственных дежурных | До 01.03.2023 | Паводковая комиссия |
| 6. | Очистить ото льда и снега кюветы улиц, отверстия паводкового водосбора и мостовые пролеты | До 20.03.2023 | Руководители предприятий по закрепленным участкам |
| 7. | Во всех зданиях учреждений сельсовета организовать очистку от снега цокольную часть зданий во избежание попадания талых вод в подвальное помещение зданий | До 20.03.2023 | Руководители учреждений |
| 8. | Руководителям, в чьем ведении находятся пруды иметь запас песка и др. строительных материалов для защиты сооружений, дамб | Постоянно | Руководители |
| 9. | Провести обследование состояния потенциально опасных объектов и принять меры по безаварийному пропуску паводка, очистка от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты | До 20.03.2023 | Члены паводковой комиссии |
| 10 | Подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка | До 25.03.2023 | Руководители хозяйств, ООО «Мияки-коммунальный сервис» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить устойчивую связь | Постоянно | Фатхлисламов А.К. |
| 12. | Обеспечить безопасность и бесперебойное электроснабжение населения | Постоянно | Минигулов С.М. Арсланов Р.Ф. (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить завоз медикаментов для оказания своевременной медицинской помощи: с. Родниковка д. Курманайбаш д. Четырбаш д. Никольское д. Ерлыково д. Кызыл-Чишмы | В период паводка | Заведующие ФАП, ЦРБ |
| 14. | В кротчайшие сроки выполнить следующие мероприятия: д. Кызыл-Чишмы: 1.Организовать очистку от снега мосты и вдоль дорог по реке - мост возле магазина - мост возле АЗС. 2. Организовать круглосуточное дежурство с привлечением техники. д. Ерлыково: 1. Очистить от снега мосты - мост около рыбной компании, при въезде в деревню - мост в сторону зернотока - мост в сторону ул. Слободки 2. Организовать круглосуточное дежурство с привлечением техники д. Курманайбаш 1. Очистить от снега мост в деревне с. Родниковка 1. Организовать очистку труб и спуск 1/3 объема воды из верхнего и нижнего пруда 2. Организовать круглосуточное дежурство с привлечением техники | в период паводка в период паводка в период паводка в период паводка в период паводка в период паводка в период паводка | Минибаев Ф. Ахметшин И.Ш Хамматов С.В Хамматов С.В. Тепляков С.П Байтурин Р.Х. Садыкова З.Б. Хабибуллин С.М Хамматов С.В. Мухамадияров М.Ю. Ахунов А.Р |
| 15. | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | с 1 марта 2023 года | Паводковая комиссия |
| 16. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | за период половодья | Паводковая комиссия |
| 17. | Организация эвакуации населения временным размещением в заранее подготовленных помещениях | при возникновении необходимости | Паводковая комиссия |
| 18 | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | до 15.03.2023г. | Паводковая комиссия |
| 19 | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимания на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты. | До 15.03.2023 г. | Паводковая комиссия |
| 20 | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | при возникновении необходимости | Паводковая комиссия |
| 21 | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | при возникновении необходимости | Паводковая комиссия |
| 22 | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | До 01.04.2023г. | Паводковая комиссия |
| 23 | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | До 27.03.2023г. | Паводковая комиссия |
| 24 | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатацию состояние имеющиеся в наличии плавательные средства. | До 27.03.2023г. | Паводковая комиссия, население |
| 25 | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2022 года | До 15.03.2023г. | Паводковая комиссия |
| 26 | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС), 112 | в период паводка | Паводковая комиссия |
| 27 | Вести работу с населением по страхованию имущества и жизни во время половодья | ежегодно | Страховые компании |

Приложение №3

к постановлению главы сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ

№ 24 от «_17_» февраля  2023 года

Ответственные по пропуску паводка.

1.Сапожков Александр Иванович – председатель паводковой комиссии сельского поселения Миякинский сельсовет

Рабочий телефон: 2-10-85; сотовый телефон:  89273417657

2. Никифоров Алексей Валерьевич

Рабочий телефон: 2-16-52; сотовый телефон: 89961075547

3. Гилязова Минзаля Фанисовна.

Рабочий телефон: 2-16-10; сотовый телефон: 8-937-841-12-03

4. Хамматов Салават Венирович (по согласованию)

Рабочий телефон: 2-93-51; сотовый телефон: 8-927-335-75-33

Приложение №4 к постановлению главы сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ

№ 24 от «_17_» февраля 2023 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску весеннего паводка

на водохранилищах и прудах

Не позднее, чем за две недели до начала паводка выполняются следующие работы:

1.  Расчищаются подъездные дороги и гребень плотины.

2. Очищаются от снега, льда отверстия паводкового водосброса и донного водоспуска,        прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.

- Если пруд зимой был заполнен водой, то откалывается лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосбросных сооружений, по всей длине устраивается майка шириной 0,5-1 м. опоражнивается.

- У водосбросного сооружения заготавливаются аварийные материалы и инструменты.

- Вблизи плотины открывается карьер глинистого талого грунта, который укрывается соломой и снегом, устраивают подъезд к нему.

- Для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водоспуск.

- При проходе паводка на сооружениях устанавливается круглосуточное дежурство людей и техники.

Дежурный должен:

  - следить за тем, не разрушается ли плотина со стороны низового откоса, особенно в местах сопряжения со стенками сооружений;

  - проверять, не дает ли плотина осадки, и не появляется ли трещина по гребню и на откосах плотины;

  - наблюдать за колебанием уровня воды в пруду, за состоянием льда, обеспечивать работу отверстий сооружений полным сечением и своевременно устранять образующиеся перед сооружением заторы льда и других предметов-коряг, веток и др.;

  - не допускать прохода льдин через отверстия водосбросного сооружения.

- После пропуска паводка сооружения тщательно осматриваются и выявленные повреждения исправляются.

- Необходимые аварийные материалы и техника при пропуске паводка приведены в таблице №1.

Таблица 1

| № п./п. | Наименование | Ед. измерения | Количеств о |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовка аварийного материала |  |  |
| 1 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 10.0 |
| 2 | Лес пиленный 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 3 | Лес круглый 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 4 | Проволока | т. | 0.10 |
| 5 | Сетка металлическая | м2 | 50.0 |
| 6 | Песок | м3 | 20.0 |
| 7 | Мешки | шт. | 20.0 |
| 8 | Солома | т. | 1.2 |
| 9 | Паковки (скобы, гвозди) | кг | 80.0 |
|  | Дежурство во время паводка |  |  |
| 1 | Бульдозер на Т-170 | м.час | 120 |
| 2 | Автосамосвалы | м.час | 120 |
| 3 | Вахтовая машина | м.час | 120 |
| 4 | Мастер | ч.час | 120 |
| 5 | Плотник | ч.час | 120 |
| 6 | Разнорабочий | ч.час | 120 |